Logos MCP 2.0

Zielarchitektur

Provider-Modell für Bibeltext, Suche, Cross-References und Übersetzungen

Phase 2 — Abschlussdokument

Technisches Architektur-Dokument — keine Codeänderung

18. Juli 2026

# Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis wird beim Öffnen in Word aktualisiert (Rechtsklick → Felder aktualisieren, falls nicht automatisch).

# 16 — Logos MCP 2.0: Zielarchitektur (Phase-2-Abschluss)

Status: Architektur-Dokumentation. Keine Codeänderung, kein Refactoring, kein Commit, kein Tag, kein Push.

Dieses Dokument beschreibt die vorgeschlagene Zielarchitektur für Logos MCP 2.0 auf Basis der in Phase 1 und Phase 2 durchgeführten Analysen — insbesondere 11_MCP2_Architektur_Vorschlag (erste Skizze), 12_Lokale_Datenquellen_Analyse (verifizierte Datenlage), 14_Project_Completion_Report (erreichter Stand) und 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse (Detailanalyse der 4 verbleibenden Biblia-Tools). Es ist ein Zielbild und Migrationsplan, kein Implementierungsstand — jede hier beschriebene Komponente, die noch nicht existiert, ist explizit als „geplant"/„neu" markiert.

# 1. Zielarchitektur

## Leitprinzipien

Lokal-first: Jede Datenabfrage wird zuerst gegen eine lokale Quelle aufgelöst — Logos' eigene SQLite-Datenbanken, den Bibliothekskatalog oder einen gebündelten Public-Domain-Textkorpus. Externe Netzwerkaufrufe (Biblia API) sind optional, nicht zwingend.

Biblia als reiner Fallback, nicht als Kernabhängigkeit: Der Server startet und die Kernfunktionen laufen vollständig ohne BIBLIA_API_KEY. Ein fehlender/ungültiger Key schränkt nur einzelne Erweiterungsfälle ein (z. B. die urheberrechtlich geschützte Übersetzung LEB), nicht den Betrieb insgesamt.

Provider-Abstraktion statt direkter API-Kopplung: Der Tool-Layer (index.ts) kennt keine Implementierungsdetails mehr (weder Biblia noch lokale SQLite-Struktur) — er ruft ausschließlich stabile Provider-Interfaces auf.

Kein Verhaltensbruch für bereits migrierte/funktionierende Tools: Die 16 Tools, die laut 14_Project_Completion_Report bereits lokal-first oder UI-basiert funktionieren (compare_passages, scan_references, get_available_bibles, alle SQLite- und UI-Tools), werden von dieser Zielarchitektur nicht angetastet.

Jeder Migrationsschritt einzeln test- und commit-fähig, konsistent mit der bisherigen Vorgehensweise (siehe 06_Roadmap, 13_Implementierungsplan_Migration).

## Zielbild (High-Level)

┌────────────┐   stdio (MCP)   ┌───────────────────────────────────────────┐
│ Claude Code│ ◄─────────────► │  logos-mcp-server (Node)                   │
└────────────┘                 │  src/index.ts — 20 Tools, dünner Layer     │
                                └───────────────────┬─────────────────────┘
                                                     │
        ┌───────────────────┬────────────────────┬─┴───────────────┬──────────────────────┐
        ▼                   ▼                    ▼                  ▼                       ▼
 Provider-Layer (NEU)  Provider-Layer (NEU) Provider-Layer (NEU) sqlite-reader /       services/logos-app.ts
 BibleTextProvider     SearchProvider       CrossReferenceProvider catalog-reader        (unverändert, macOS
 (lokal-first)         (lokal-first)        + TranslationProvider  (unverändert)          `logos4:`-URLs)
        │                   │                    │                  │                       │
        ▼                   ▼                    ▼                  ▼                       ▼
 LocalBibleTextProvider  LocalSearchProvider  komponiert aus      10 lokale .db-Dateien   Logos.app (macOS)
 (SQLite-Korpus, neu)    (SQLite FTS5, neu)    Bible-/Search-       (read-only)
        │                   │                   Provider
        ▼                   ▼
 BibliaBibleTextProvider BibliaSearchProvider
 (bestehend, Fallback)   (bestehend, Fallback)

Die drei bereits heute lokal-first arbeitenden Kanäle (SQLite-Lesezugriff, Katalog, macOS-URL-Steuerung) bleiben unverändert. Neu ist ausschließlich die Provider-Schicht zwischen index.ts und den vier verbleibenden Biblia-abhängigen Tools.

# 2. Komponenten

| Komponente | Datei (bestehend/geplant) | Status | Verantwortung |
| --- | --- | --- | --- |
| MCP Tool-Layer | src/index.ts | bestehend, Vertrag unverändert | Registriert 20 Tools, delegiert an Provider bzw. bestehende Services, formatiert Markdown-Antworten |
| BibleTextProvider (Interface) | src/services/providers/bible-text-provider.ts | NEU | Abstrahiert Bibeltext-Abruf (resolveText) |
| LocalBibleTextProvider | src/services/providers/local-bible-text-provider.ts | NEU | Lookup gegen gebündelten PD-Textkorpus (SQLite) |
| BibliaBibleTextProvider | src/services/providers/biblia-bible-text-provider.ts | NEU (Wrapper um bestehendes biblia-api.ts) | Fallback via Biblia REST API |
| SearchProvider (Interface) | src/services/providers/search-provider.ts | NEU | Abstrahiert Volltextsuche |
| LocalSearchProvider | src/services/providers/local-search-provider.ts | NEU | SQLite-FTS5-Suche über denselben Korpus |
| BibliaSearchProvider | src/services/providers/biblia-search-provider.ts | NEU (Wrapper um bestehendes biblia-api.ts) | Fallback via Biblia-Suche |
| CrossReferenceProvider (Interface) | src/services/providers/cross-reference-provider.ts | NEU | Abstrahiert Cross-Reference-Ermittlung |
| HeuristicCrossReferenceProvider | src/services/providers/heuristic-cross-reference-provider.ts | NEU (bestehende Heuristik aus index.ts extrahiert) | Komponiert BibleTextProvider + SearchProvider zu Stichwort-basierten Cross-References |
| TranslationProvider (Interface) | src/services/providers/translation-provider.ts | NEU | Abstrahiert „welche Übersetzungen sind verfügbar" |
| LocalTranslationProvider | src/services/providers/local-translation-provider.ts | NEU (Wrapper um catalog-reader.getInstalledBibles) | Liest installierte Übersetzungen aus catalog.db |
| BibleTextResolver / SearchResolver | src/services/providers/resolver.ts | NEU | Orchestriert Priorisierung „lokal zuerst, Biblia nur bei Bedarf + Key" |
| services/biblia-api.ts | bestehend | unverändert im Kern, nur noch von Wrappern aufgerufen | Biblia-REST-Client |
| sqlite-reader.ts, catalog-reader.ts | bestehend | unverändert | Notizen, Highlights, Favoriten, Workflows, Katalog |
| services/logos-app.ts | bestehend | unverändert | macOS-URL-Steuerung |
| reference-parser.ts, reference-compare.ts, reference-scanner.ts, versification.ts | bestehend | unverändert, mitgenutzt von LocalBibleTextProvider | Referenzlogik |
| utils/strip-markup.ts | bestehend | unverändert | Textbereinigung |
| config.ts | bestehend | ERWEITERT (siehe Abschnitt 9) | Zentrale Konfiguration inkl. neuer Provider-Parameter |

# 3. Datenfluss

## 3.1 Neuer Fluss für die 4 verbleibenden Tools (Zielbild)

Claude ──tool call──► index.ts ──► Resolver (BibleTextResolver / SearchResolver)
                                          │
                          ┌───────────────┴───────────────┐
                          ▼                                 ▼
              1. Frage LocalBibleTextProvider /   2. Nur falls (a) Übersetzung dort
                 LocalSearchProvider                  nicht abgedeckt UND
                          │                            (b) BIBLIA_API_KEY gesetzt:
                          │                            Frage Biblia*Provider
                          ▼                                 ▼
                 Treffer? ──ja──► BibleTextResult /   Treffer? ──ja──► dito
                 BibleSearchResult                          │
                          │                                  ▼ nein
                          │                          Fehler: „Übersetzung X ist
                          │                          weder lokal gebündelt noch
                          │                          über Biblia erreichbar
                          │                          (kein/ungültiger Key)."
                          ▼
                 index.ts formatiert Markdown
                          │
                          ▼
                    Claude erhält Ergebnis

## 3.2 get_cross_references (Zielbild)

Claude ──tool call──► index.ts ──► HeuristicCrossReferenceProvider.findCrossReferences(passage, keyTerms?)
                                          │
                          ┌───────────────┴───────────────┐
                          ▼                                 ▼
              kein keyTerms: BibleTextResolver          keyTerms gegeben:
              .resolveText(passage) → Stichwort-        direkt weiter zu Suche
              extraktion (Stopword-Filter, wie bisher)
                          │
                          ▼
              SearchResolver.search(keyTerms/Stichwörter)
                          │
                          ▼
              Selbstreferenz-Ausschluss (wie bisher)
                          │
                          ▼
                 index.ts formatiert Markdown

## 3.3 Unveränderte Flüsse

Die SQLite-Lesefluss- und UI-Steuerungsflüsse aus 05_Datenfluss Abschnitt 2 und 3 bleiben exakt wie beschrieben — diese Architektur ändert ausschließlich den in 05_Datenfluss Abschnitt 1 beschriebenen Biblia-API-Fluss, und auch dort nur für die 4 noch offenen Tools.

# 4. Provider-Modell

Alle vier Provider-Typen (Bibeltext, Suche, Cross-Reference, Übersetzung) folgen demselben strukturellen Muster:

Ein schlankes TypeScript-Interface pro Datentyp, unabhängig von der konkreten Quelle (lokal oder Biblia).

Mindestens eine lokale Implementierung (Local*Provider), die ohne Netzwerk und ohne API-Key funktioniert.

Optional eine Biblia-Implementierung (Biblia*Provider) als dünner Wrapper um das bestehende, unveränderte biblia-api.ts.

Ein Resolver pro Datentyp, der die Priorisierung kapselt: „frage zuerst lokal, frage Biblia nur wenn nötig und erlaubt". Der Resolver ist die einzige Stelle, die beide Implementierungen kennt — weder index.ts noch die einzelnen Provider kennen sich gegenseitig.

Einheitliches Ergebnis-Envelope (optional, siehe Abschnitt 15): Rückgabewerte können um ein source: "local" | "biblia"-Feld ergänzt werden, um Diagnose/Transparenz zu ermöglichen, ohne den bestehenden Tool-Vertrag zu brechen (optionales Feld, additive Änderung).

Der TranslationProvider ist ein Sonderfall: Er hat keinen sinnvollen Biblia-Fallback mehr, da catalog.db (bereits implementiert für get_available_bibles) eine strikt reichhaltigere Quelle ist (70 vs. 6 Übersetzungen, siehe 12_Lokale_Datenquellen_Analyse §2). Er wird dennoch als formales Provider-Interface geführt, um konsistent mit den anderen drei zu bleiben und künftige Erweiterungen (z. B. Kennzeichnung „lokal durchsuchbar" vs. „nur installiert", siehe 13_Implementierungsplan_Migration Tool 1 Risiko) strukturell vorzubereiten.

# 5. Bibeltext-Provider

Zweck: Ersetzt die direkten Aufrufe von getBibleText() in get_bible_text und get_passage_context.

interface BibleTextProvider {
  supports(translation: string): boolean;
  resolveText(passage: string, translation: string): Promise<BibleTextResult>;
}

LocalBibleTextProvider (neu): hält eine gebündelte SQLite-Datenbank mit einer Verse-Tabelle (book, chapter, verse, translation, text) für die gemeinfreien Übersetzungen KJV, ASV, DARBY, YLT, WEB (siehe 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse Abschnitt 4: 5 von 6 aktuell genutzten Codes sind bereits public domain). resolveText() übersetzt die Referenz per reference-parser.ts/versification.ts in einen Zeilenbereich und liefert einen zusammengesetzten Text. supports() prüft nur Mitgliedschaft in der bekannten Übersetzungsliste — kein Netzwerk, keine Ausnahme im Normalfall.

BibliaBibleTextProvider (neu, Wrapper): ruft unverändert getBibleText() aus biblia-api.ts auf. supports() liefert immer true (Biblia deckt formal alle 6 Codes ab, inkl. LEB), wird vom Resolver aber nur konsultiert, wenn LocalBibleTextProvider.supports() false liefert oder ein Key explizit für eine nicht-lokale Übersetzung angefragt wird.

get_passage_context bleibt strukturell unverändert: Es ruft weiterhin zuerst lokal expandRange() (reference-parser.ts, unverändert) auf, um den erweiterten Referenzbereich zu bilden, und übergibt diesen dann an denselben BibleTextResolver wie get_bible_text.

Sonderfall LEB: Da LEB nicht gemeinfrei ist, liefert LocalBibleTextProvider.supports("LEB") false — jede LEB-Anfrage geht damit automatisch (transparent für den Nutzer, aber abhängig vom Key) an BibliaBibleTextProvider. Siehe Abschnitt 9 zur Default-Übersetzungs-Entscheidung.

# 6. Cross-Reference-Provider

Zweck: Formalisiert die bereits heute in index.ts (Zeilen 96–133) inline implementierte Heuristik als eigene, testbare Komponente.

interface CrossReferenceProvider {
  findCrossReferences(passage: string, keyTerms?: string): Promise<CrossReferenceResult>;
}

HeuristicCrossReferenceProvider (neu, reine Extraktion des bestehenden Codes, keine Verhaltensänderung):

Falls keyTerms übergeben ist, wird direkt gesucht.

Sonst: BibleTextResolver.resolveText(passage) → Stopword-gefilterte Extraktion der ersten 5 relevanten Wörter (identische Stopword-Liste und Logik wie aktuell in index.ts, unverändert übernommen).

SearchResolver.search(stichwörter, { limit: 15 }).

Selbstreferenz-Ausschluss (Treffer mit title === passage werden gefiltert, wie bisher).

Wichtige Klarstellung (siehe auch 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse Risiko 5): Dieser Provider liefert keine kuratierten Cross-Reference-Daten (wie z. B. eine „Treasury of Scripture Knowledge"-Datenbank), sondern bleibt strukturell eine Stichwort-Heuristik — unabhängig davon, ob die zugrundeliegenden BibleText-/Search-Aufrufe lokal oder über Biblia beantwortet werden. Die Migration verbessert die Datenquelle, nicht die fachliche Qualität der Cross-Reference-Logik selbst.

Erweiterungspunkt (nicht Teil dieser Phase): Das Interface ist bewusst so geschnitten, dass eine spätere CuratedCrossReferenceProvider-Implementierung (z. B. auf Basis einer separat zu beschaffenden, gemeinfreien Cross-Reference-Datenquelle) denselben Vertrag erfüllen und ohne Änderung am Tool-Layer eingesetzt werden könnte — siehe Abschnitt 13.

# 7. Search-Provider

Zweck: Ersetzt die direkten Aufrufe von searchBible() in search_bible und get_cross_references.

interface SearchProvider {
  supports(translation: string): boolean;
  search(query: string, options?: { translation?: string; limit?: number; mode?: string }): Promise<BibleSearchResult>;
}

LocalSearchProvider (neu): baut auf derselben SQLite-Datei wie LocalBibleTextProvider auf, zusätzlich eine FTS5-Virtual-Table über die Verse-Texte der gebündelten Übersetzungen. Ranking über bm25() (SQLite-eingebaut). Query-Escaping für FTS5-Sonderzeichen ist notwendig (Risiko, siehe Abschnitt 19).

BibliaSearchProvider (neu, Wrapper): ruft unverändert searchBible() aus biblia-api.ts auf.

Feldmapping-Altlast (P3): Bei der Neuimplementierung des lokalen Providers wird das bestehende, unverifizierte title-Feld nicht unreflektiert übernommen (siehe 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse Risiko 8) — LocalSearchProvider definiert sein Rückgabeformat unabhängig und explizit (title = menschenlesbare Referenz, preview = Fundstellen-Ausschnitt).

Erwartungsmanagement: Die Tool-Beschreibung von search_bible sollte im Zuge der Umsetzung klarstellen, dass die lokale Suchrelevanz einfacher ist als Biblias produktiver Suchdienst (siehe 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse Risiko 4).

# 8. Translation-Provider

Zweck: Formalisiert das bereits produktive get_available_bibles-Tool als Provider-Interface, konsistent mit den anderen drei.

interface TranslationProvider {
  listAvailable(query?: string): Promise<TranslationInfo[]>;
}
 
interface TranslationInfo {
  resourceId: string;
  title: string;
  abbreviatedTitle: string | null;
  languages: string[];
  publishers: string[];
  locallyRetrievable: boolean;   // NEU: deckt LocalBibleTextProvider diese Übersetzung ab?
}

LocalTranslationProvider (neu, dünner Wrapper): ruft unverändert getInstalledBibles() aus catalog-reader.ts auf — keine Änderung an catalog-reader.ts selbst nötig.

Neues Feld locallyRetrievable: schließt die in 13_Implementierungsplan_Migration (Tool 1, Risiko „Semantischer Bruch") beschriebene Erwartungslücke — get_available_bibles kann künftig kennzeichnen, welche der 70 installierten Übersetzungen tatsächlich über get_bible_text/search_bible abrufbar sind (die 5 gebündelten PD-Übersetzungen plus LEB, falls Biblia-Key gesetzt) vs. nur als Metadatensatz sichtbar sind. Diese Erweiterung ist additiv (neues optionales Feld) und bricht den bestehenden Tool-Vertrag nicht.

Kein BibliaTranslationProvider vorgesehen — die bereits vorhandene, aber tote getAvailableBibles()-Funktion in biblia-api.ts (siehe 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse Randbefund) wird im Zuge der Bereinigung entfernt, nicht reaktiviert.

# 9. Konfiguration

Erweiterung von config.ts (Zielbild, additiv zum Bestehenden):

| Variable | Status | Default (Vorschlag) | Zweck |
| --- | --- | --- | --- |
| LOGOS_DATA_DIR, LOGOS_CATALOG_DIR | bestehend, unverändert | Autodetection | wie bisher |
| BIBLIA_API_KEY | bestehend, Bedeutung geändert: nicht mehr Kernvoraussetzung | leer erlaubt | aktiviert nur noch den Biblia-Fallback (v. a. LEB) |
| BIBLIA_API_BASE | bestehend, unverändert | https://api.biblia.com/v1/bible | — |
| LOCAL_BIBLE_CORPUS_PATH | NEU | gebündelter Pfad im Repo (Phase-B-Entscheidung, siehe Abschnitt 18) | Pfad zur SQLite-Korpusdatei für LocalBibleTextProvider/LocalSearchProvider |
| DEFAULT_BIBLE | bestehend, Wert zur Entscheidung | WEB oder KJV (statt LEB) — offene Entscheidung, siehe Abschnitt 18 Phase B | Default-Übersetzung für get_bible_text ohne explizite Angabe |
| LOGOS_URL_BASE, SERVER_NAME, SERVER_VERSION | bestehend, unverändert | — | — |

Designprinzip: Kein neuer Pflicht-Parameter. Fehlt LOCAL_BIBLE_CORPUS_PATH (z. B. bei optionalem Download statt Repo-Bündelung, siehe Abschnitt 18), meldet LocalBibleTextProvider.supports() konsequent false für alle Übersetzungen, und der Resolver fällt — falls möglich — auf Biblia zurück, statt hart zu fehlern. Der Server bleibt in jeder Konfigurationskombination startfähig.

# 10. Caching

Ist-Zustand (unverändert für alle bestehenden Tools): Kein Cache, kein persistenter Zustand im Server — jeder Tool-Aufruf öffnet/schließt seine DB-Verbindung neu (openDb() … db.close() in finally, siehe 02_Architektur). Diese Eigenschaft bleibt für sqlite-reader.ts/catalog-reader.ts bewusst unverändert (Einfachheit, keine Stale-Data-Risiken bei einer App, die parallel läuft und sich ändert).

Zielbild für die neue Provider-Schicht:

LocalBibleTextProvider/LocalSearchProvider: Der gebündelte Korpus ist statisch (wird nur durch einen expliziten Build-Schritt neu erzeugt, nicht zur Laufzeit verändert) — daher ist eine SQLite-Verbindung hier unkritisch dauerhaft offenbar, im Gegensatz zu den Logos-eigenen .db-Dateien, die sich während der Nutzung ändern können. Empfehlung: eine einzige, langlebige Read-Only-Verbindung pro Serverprozess statt Öffnen/Schließen pro Aufruf — spart wiederholten Dateisystem-Overhead ohne Stale-Data-Risiko, da die Datei nie extern verändert wird.

Kein Anwendungs-Cache für Lookup-Ergebnisse nötig: Lokale SQLite-Lookups gegen einen kleinen, indexierten Korpus (siehe Abschnitt 12) sind bereits im Sub-Millisekunden-Bereich — ein zusätzlicher In-Memory-Cache (z. B. LRU über zuletzt abgefragte Referenzen) wäre Komplexität ohne meaningfulen Performancegewinn und wird nicht empfohlen.

Optionaler, klar abgegrenzter Cache für den Biblia-Fallback: Da Netzwerkaufrufe (Timeout aktuell 10s, biblia-api.ts:4) im Vergleich zu lokalen Lookups teuer sind, wäre ein kurzlebiger In-Memory-Cache (TTL wenige Minuten) für BibliaBibleTextProvider/BibliaSearchProvider-Antworten sinnvoll — reduziert wiederholte Netzwerklatenz und ist rücksichtsvoll gegenüber Biblias Rate-Limits. Nicht Bestandteil dieser Phase, sondern eine spätere, unabhängige Optimierung (siehe 06_Roadmap Phase 6 „Caching-Schicht").

Keine Invalidierungslogik nötig für den gebündelten Korpus, da er nie zur Laufzeit verändert wird — vereinfacht die Cache-Entscheidung erheblich gegenüber einem hypothetischen „lokalen Spiegel, der synchron gehalten werden müsste".

# 11. Fehlerbehandlung

Ist-Zustand (Risiko P5, 07_Bekannte_Probleme): Uneinheitlich — nur get_library_catalog/get_resource_types fangen Exceptions explizit ab; alle Biblia- und die meisten DB-Tools lassen Exceptions ungefangen durchreichen.

Zielbild — einheitliche Fehlertaxonomie für die Provider-Schicht:

| Fehlerklasse | Beispiel | Verhalten |
| --- | --- | --- |
| „Lokal nicht abgedeckt" (kein Fehler) | LocalBibleTextProvider.supports("LEB") → false | Kein Wurf, kein Log-Rauschen — Resolver geht transparent zum nächsten Provider über |
| „Kein Fallback verfügbar" | LEB angefragt, LocalBibleTextProvider deckt nicht ab, BIBLIA_API_KEY leer | isError: true mit Klartext: „LEB ist lokal nicht verfügbar und erfordert einen Biblia-API-Key (siehe README)." — kein technischer Stacktrace |
| Korpus-Fehler | gebündelte SQLite-Datei fehlt/korrupt | isError: true, analog zum bereits bewährten Muster openCatalogDbSafely() in catalog-reader.ts (keine Pfad-Leaks, verständliche Meldung) |
| Biblia-Netzwerkfehler | Timeout, 4xx/5xx (wie aktuell P1) | isError: true mit Klartext inkl. Statuscode — Verhalten von bibliaFetch() bleibt inhaltlich unverändert, wird aber vom Resolver/Provider-Wrapper gefangen statt ungefangen durchgereicht |
| Query-Fehler (z. B. ungültige FTS5-Syntax) | Sonderzeichen in search_bible-Query | Escaping vor der Query (siehe Abschnitt 19), Restfehler als isError: true mit „Suchanfrage konnte nicht verarbeitet werden" |

Konsequenz für index.ts: Alle vier verbleibenden Tools erhalten dasselbe try/catch-Muster wie bereits get_library_catalog — dies behebt P5 für diese vier Tools als Nebeneffekt der Migration, ohne dass P5 vollständig (für alle 20 Tools) in dieser Phase gelöst werden muss.

# 12. Performance

Korpusgröße (Schätzung): 5 Übersetzungen × ca. 31.100 Verse (siehe Versifikationstabelle, 14_Project_Completion_Report) × durchschnittlich ~100–150 Byte Text ≈ 15–25 MB Rohtext gesamt, plus FTS5-Index (typischerweise 1–3× Rohtextgröße) ≈ insgesamt niedriger zweistelliger MB-Bereich. Zum Vergleich: deutlich kleiner als bereits vorhandene Logos-Nebendaten wie AutoComplete.db (502 MB) oder AtlasCache.db (44 MB), siehe 12_Lokale_Datenquellen_Analyse §1.

Lookup-Latenz: Ein indizierter SQLite-Bereichs-Select (get_bible_text) liegt typischerweise im Sub-Millisekunden- bis niedrigen einstelligen Millisekundenbereich auf lokaler SSD — um Größenordnungen schneller als ein Netzwerk-Roundtrip zu api.biblia.com (Timeout aktuell auf 10s ausgelegt, biblia-api.ts:4).

FTS5-Suche: Für einen Korpus dieser Größe (~155.000 Verse über 5 Übersetzungen) ist eine bm25()-gerankte FTS5-Abfrage ebenfalls im niedrigen einstelligen Millisekundenbereich zu erwarten — keine gesonderte Performance-Optimierung (Sharding, externe Suchmaschine) nötig.

Startup-Kosten: Einmaliges Öffnen der Korpus-SQLite-Datei beim Serverstart (siehe Abschnitt 10, langlebige Verbindung) — vernachlässigbar gegenüber dem bereits bestehenden Node-Prozessstart.

Kein Connection-Pooling nötig: Der MCP-Server bedient einen interaktiven Chat-Kontext (ein Nutzer, sequenzielle Tool-Aufrufe), keinen Hochlast-Serverbetrieb — die bereits etablierte „öffnen pro Aufruf"-Praxis der übrigen SQLite-Zugriffe ist für dieses Nutzungsprofil ausreichend; nur für den Korpus wird aus den in Abschnitt 10 genannten Gründen (Statik der Datei) eine dauerhafte Verbindung empfohlen, nicht aus Performancegründen.

# 13. Erweiterbarkeit

Das Provider-Modell ist bewusst so geschnitten, dass folgende künftige Erweiterungen ohne Änderung am Tool-Layer möglich werden:

Weitere gemeinfreie Übersetzungen (auch nicht-englische, z. B. Luther 1912, Schlachter 1951 — beide public domain) lassen sich als zusätzliche Zeilen im bestehenden Korpusschema ergänzen, ohne Codeänderung an LocalBibleTextProvider selbst — reine Datenerweiterung. Adressiert langfristig die in Abschnitt 8 / 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse Risiko 6 genannte Sprachlücke gegenüber den 70 in catalog.db gelisteten, überwiegend deutschsprachigen Übersetzungen.

Eine kuratierte Cross-Reference-Datenquelle (z. B. eine gemeinfreie „Treasury of Scripture Knowledge"-artige Tabelle) könnte künftig als CuratedCrossReferenceProvider das CrossReferenceProvider-Interface aus Abschnitt 6 erfüllen und die heuristische Implementierung ablösen oder ergänzen (Resolver-Priorisierung analog zum Bibeltext-Muster) — bewusst nicht Teil dieser Phase, aber architektonisch bereits vorbereitet.

Diagnose-Tool-Integration (siehe 06_Roadmap Phase 3, bereits als Community-Branch feature/phase3-diagnose-qa vorhanden): Mit dem optionalen source: "local" | "biblia"-Feld aus Abschnitt 4 kann ein künftiges diagnose-Tool pro Provider-Typ anzeigen, welche Quelle tatsächlich geantwortet hat — nicht nur, ob ein Key gesetzt ist.

Plattformunabhängigkeit unverändert: Die Provider-Schicht ist rein datenbasiert (SQLite, HTTP) und plattformneutral — nur services/logos-app.ts (UI-Steuerung) bleibt macOS-spezifisch und wird von dieser Architektur nicht berührt, siehe Nicht-Ziele in 06_Roadmap.

Austauschbarkeit des Suchindex: Sollte FTS5 sich als unzureichend erweisen, kann LocalSearchProvider intern ausgetauscht werden (z. B. gegen eine spezialisiertere Indexstruktur), ohne dass SearchProvider-Interface oder Aufrufer betroffen sind.

# 14. Verzeichnisstruktur

Zielbild, additiv zur bestehenden Struktur (siehe 03_Projektstruktur) — neue Pfade mit „NEU" markiert:

logos-mcp-server/
├── package.json
├── tsconfig.json
├── src/
│   ├── index.ts                                # unverändert im Vertrag, ruft Provider statt biblia-api.ts direkt
│   ├── config.ts                                # erweitert, siehe Abschnitt 9
│   ├── types.ts                                 # erweitert um Provider-/TranslationInfo-Typen
│   ├── data/
│   │   ├── versification.ts                     # unverändert
│   │   └── bible-corpus.db                       # NEU — gebündelte SQLite-Korpusdatei (Phase-B-Entscheidung)
│   ├── services/
│   │   ├── biblia-api.ts                         # unverändert, nur noch von Wrappern aufgerufen; toter Code entfernt
│   │   ├── logos-app.ts                          # unverändert
│   │   ├── sqlite-reader.ts                      # unverändert
│   │   ├── catalog-reader.ts                     # unverändert
│   │   ├── reference-parser.ts                   # unverändert
│   │   ├── reference-compare.ts                  # unverändert
│   │   ├── reference-scanner.ts                  # unverändert
│   │   └── providers/                            # NEU — gesamte Provider-Schicht
│   │       ├── bible-text-provider.ts            # NEU — Interface
│   │       ├── local-bible-text-provider.ts      # NEU
│   │       ├── biblia-bible-text-provider.ts     # NEU (Wrapper)
│   │       ├── search-provider.ts                # NEU — Interface
│   │       ├── local-search-provider.ts          # NEU
│   │       ├── biblia-search-provider.ts         # NEU (Wrapper)
│   │       ├── cross-reference-provider.ts       # NEU — Interface
│   │       ├── heuristic-cross-reference-provider.ts  # NEU
│   │       ├── translation-provider.ts           # NEU — Interface
│   │       ├── local-translation-provider.ts     # NEU (Wrapper um catalog-reader.ts)
│   │       └── resolver.ts                       # NEU — BibleTextResolver, SearchResolver
│   └── utils/
│       └── strip-markup.ts                       # unverändert
├── tests/
│   ├── reference-parser.test.ts                  # unverändert
│   ├── reference-compare.test.ts                 # unverändert
│   ├── reference-scanner.test.ts                 # unverändert
│   ├── catalog-reader.test.ts                    # unverändert
│   ├── versification.test.ts                     # unverändert
│   ├── strip-markup.test.ts                       # unverändert
│   └── providers/                                 # NEU
│       ├── local-bible-text-provider.test.ts     # NEU
│       ├── local-search-provider.test.ts         # NEU
│       ├── heuristic-cross-reference-provider.test.ts  # NEU
│       ├── local-translation-provider.test.ts    # NEU
│       └── resolver.test.ts                       # NEU — Fallback-Matrix
├── scripts/
│   └── build-bible-corpus.ts                      # NEU — einmaliges Build-Skript, Rohtext → SQLite+FTS5
└── dist/                                           # kompiliertes Build-Ergebnis, unverändert im Prinzip

# 15. API-Design

## Tool-Layer (öffentlicher MCP-Vertrag — unverändert)

Alle vier betroffenen Tools behalten exakt ihre bestehende Signatur (Name, Parameter, Rückgabeformat { content: [...], isError?: boolean }) — die Migration ist rein intern. Das ist ein bewusstes Designziel: kein Breaking Change für Claude/den Nutzer.

// unverändert:
get_bible_text(passage: string, bible?: string): ToolResult
get_passage_context(passage: string, context_verses?: number, bible?: string): ToolResult
search_bible(query: string, limit?: number, bible?: string): ToolResult
get_cross_references(passage: string, key_terms?: string): ToolResult

## Provider-Interfaces (intern, neu)

interface BibleTextProvider {
  supports(translation: string): boolean;
  resolveText(passage: string, translation: string): Promise<BibleTextResult>;
}
 
interface SearchProvider {
  supports(translation: string): boolean;
  search(query: string, options?: SearchOptions): Promise<BibleSearchResult>;
}
 
interface CrossReferenceProvider {
  findCrossReferences(passage: string, keyTerms?: string): Promise<CrossReferenceResult>;
}
 
interface TranslationProvider {
  listAvailable(query?: string): Promise<TranslationInfo[]>;
}
 
// Erweiterung von BibleTextResult / BibleSearchResult (additiv, optional):
interface BibleTextResult {
  passage: string;
  text: string;
  bible: string;
  source?: "local" | "biblia";   // NEU, optional — für Diagnose (Abschnitt 13)
}

## Resolver-Vertrag

class BibleTextResolver implements BibleTextProvider {
  constructor(local: LocalBibleTextProvider, biblia: BibliaBibleTextProvider | null);
  supports(translation: string): boolean;               // true, wenn lokal ODER Biblia (mit Key) verfügbar
  resolveText(passage: string, translation: string): Promise<BibleTextResult>;
    // 1. local.supports(translation) ? local.resolveText(...)
    // 2. sonst: biblia !== null ? biblia.resolveText(...)
    // 3. sonst: Error „nicht verfügbar" (siehe Abschnitt 11)
}

SearchResolver folgt demselben Muster für SearchProvider.

# 16. Klassendiagramm

«interface»
                     BibleTextProvider
                 ┌───────────────────────┐
                 │ + supports(t): bool   │
                 │ + resolveText(p,t)    │
                 └───────────┬───────────┘
                              △
              ┌───────────────┴────────────────┐
              │                                  │
 LocalBibleTextProvider              BibliaBibleTextProvider
 ┌──────────────────────┐            ┌──────────────────────┐
 │ - corpusDb            │            │ - (nutzt biblia-api)  │
 │ + supports(t)         │            │ + supports(t)=true    │
 │ + resolveText(p,t)     │            │ + resolveText(p,t)     │
 └──────────────────────┘            └──────────────────────┘
              △                                  △
              │ verwendet                        │ verwendet
              └────────────────┬─────────────────┘
                                │
                     BibleTextResolver
                 ┌───────────────────────┐
                 │ - local: Local...     │
                 │ - biblia: Biblia...?  │
                 │ + resolveText(p,t)    │
                 └───────────┬───────────┘
                              △ verwendet
                              │
                       index.ts (Tool-Layer)
                              │ verwendet auch
              ┌───────────────┼────────────────────────┬─────────────────────┐
              ▼                                          ▼                     ▼
      SearchResolver                        HeuristicCrossReferenceProvider   LocalTranslationProvider
 ┌───────────────────────┐                ┌──────────────────────────────┐  ┌───────────────────────┐
 │ - local: LocalSearch..  │  verwendet──►│ - bibleText: BibleTextResolver │  │ - (nutzt catalog-      │
 │ - biblia: BibliaSearch..│               │ - search: SearchResolver       │  │   reader.ts)            │
 │ + search(q, opts)      │◄──verwendet──│ + findCrossReferences(p, kt?)  │  │ + listAvailable(q?)     │
 └───────────────────────┘                └──────────────────────────────┘  └───────────────────────┘
              △
    ┌─────────┴─────────┐
    │                     │
LocalSearchProvider  BibliaSearchProvider
(SQLite FTS5, neu)   (Wrapper um biblia-api.ts)

Legende: △ = „implementiert Interface", Pfeile ohne Dreieck = Nutzungs-/Kompositionsbeziehung.

# 17. Sequenzdiagramme

## 17.1 get_bible_text — Übersetzung lokal abgedeckt (Happy Path, z. B. WEB)

1. Claude          → index.ts: get_bible_text(passage="John 3:16", bible="WEB")
2. index.ts         → BibleTextResolver.resolveText("John 3:16", "WEB")
3. Resolver         → LocalBibleTextProvider.supports("WEB")  → true
4. Resolver         → LocalBibleTextProvider.resolveText("John 3:16", "WEB")
5. LocalProvider     → reference-parser.ts: parseReference("John 3:16") → {book:"John", chapter:3, verse:16}
6. LocalProvider     → corpusDb: SELECT text FROM verses WHERE book=... AND chapter=3 AND verse=16 AND translation='WEB'
7. LocalProvider    ← Text zurück
8. Resolver         ← BibleTextResult { passage, text, bible:"WEB", source:"local" }
9. index.ts         ← formatiert Markdown ("**John 3:16** (WEB)\n\n...")
10. Claude          ← Ergebnis

Kein Netzwerkaufruf, kein Biblia-Key erforderlich.

## 17.2 get_bible_text — Übersetzung nicht lokal gebündelt (LEB), Fallback zu Biblia

1. Claude          → index.ts: get_bible_text(passage="Romans 8:28")   [kein bible-Parameter → DEFAULT_BIBLE]
2. index.ts         → BibleTextResolver.resolveText("Romans 8:28", DEFAULT_BIBLE)
3. Resolver         → LocalBibleTextProvider.supports(DEFAULT_BIBLE)
      3a. Fall DEFAULT_BIBLE = "WEB" (empfohlen, siehe Abschnitt 18)       → true → weiter wie 17.1
      3b. Fall DEFAULT_BIBLE = "LEB" (bisheriger Default, nicht gemeinfrei) → false → weiter mit Schritt 4
4. Resolver         → BIBLIA_API_KEY gesetzt?
      4a. nein → Error "LEB ist lokal nicht verfügbar und erfordert einen Biblia-API-Key" → isError:true
      4b. ja   → weiter mit Schritt 5
5. Resolver         → BibliaBibleTextProvider.resolveText("Romans 8:28", "LEB")
6. BibliaProvider   → biblia-api.ts: getBibleText() → bibliaFetch("/content/LEB.txt", {passage})
7. BibliaProvider   ← HTTP 200 + Text  (oder HTTP 4xx/5xx → Error, siehe Abschnitt 11)
8. Resolver         ← BibleTextResult { ..., source:"biblia" }
9. index.ts         ← formatiert Markdown
10. Claude          ← Ergebnis

## 17.3 get_cross_references — komponierter Ablauf über zwei Provider

1. Claude          → index.ts: get_cross_references(passage="Romans 8:28")   [kein key_terms]
2. index.ts         → HeuristicCrossReferenceProvider.findCrossReferences("Romans 8:28")
3. Provider         → BibleTextResolver.resolveText("Romans 8:28", DEFAULT_BIBLE)   [wie 17.1 oder 17.2]
4. Provider         ← Text der Stelle
5. Provider         → Stopword-Filter + Top-5-Wörter extrahieren (unverändert wie bisher)
6. Provider         → SearchResolver.search(stichwörter, {limit:15})
7. SearchResolver    → LocalSearchProvider.supports(DEFAULT_BIBLE)?
      7a. true  → LocalSearchProvider.search(...)  [FTS5, bm25-Ranking]
      7b. false → BibliaSearchProvider.search(...)  [falls Key gesetzt, sonst Error]
8. Provider         ← Treffer, Selbstreferenz (title == passage) herausgefiltert
9. index.ts         ← formatiert Markdown ("Cross-references for **Romans 8:28**: ...")
10. Claude          ← Ergebnis

# 18. Migrationsstrategie

Übernimmt und verfeinert den Phasenplan aus 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse Abschnitt 9, jetzt mit direktem Bezug zu den in diesem Dokument definierten Komponenten. Jede Phase ist einzeln commit- und testbar (npm run build && npm test grün pro Schritt); kein Schritt wird in der aktuellen Dokumentationsphase umgesetzt.

| Phase | Titel | Aufwand | Inhalt | Bezug |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Provider-Abstraktion (reines Refactoring) | klein | BibleTextProvider/SearchProvider/CrossReferenceProvider/TranslationProvider-Interfaces einführen; biblia-api.ts unverändert hinter Biblia*Provider-Wrappern verdrahten; LocalTranslationProvider als Wrapper um bestehendes catalog-reader.getInstalledBibles einführen (kein Verhaltenswechsel bei get_available_bibles); toten Code entfernen. Test: Tool-Antworten unverändert (Snapshot/Diff) | Abschnitte 4–8, 15 |
| B | Offene Produktentscheidungen klären | kein Code | Default-Übersetzung (LEB behalten vs. Wechsel zu WEB/KJV); Bündelungsform (Korpus im Repo vs. optionaler Download); Zielumfang (5 gemeinfreie Übersetzungen oder Teilmenge zuerst) | Abschnitt 9, 17.2 |
| C | Korpus beschaffen und aufbereiten | mittel | Gemeinfreien Rohtext sammeln/bereinigen, scripts/build-bible-corpus.ts (SQLite-Verse-Tabelle + FTS5-Index), Stichprobenverifikation gegen bekannte Referenzverse | Abschnitt 12, 14 |
| D | LocalBibleTextProvider + LocalSearchProvider implementieren | klein–mittel | resolveText()/search() gegen Korpus; get_bible_text/get_passage_context/search_bible auf Resolver umstellen; HeuristicCrossReferenceProvider folgt automatisch | Abschnitte 5, 6, 7, 17.1, 17.3 |
| E | Fallback-Priorisierung + Fehlertaxonomie | klein | Resolver mit Priorisierungslogik aus Abschnitt 4; einheitliche Fehlerbehandlung aus Abschnitt 11 für alle vier Tools | Abschnitte 4, 11, 17.2 |
| F | Dokumentation aktualisieren | klein | README/07_Bekannte_Probleme aktualisieren: 0 von 20 Tools mehr zwingend Biblia-abhängig, LEB-Sonderfall dokumentieren, P1 herabstufen | — |

Reihenfolge ist bindend bis Phase C (Datenentscheidung vor Korpusaufbau); D–F sind sequenziell auf C aufbauend, aber jeweils klein genug für weitere Unterteilung bei Bedarf.

# 19. Risiken

Konsolidiert aus 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse Abschnitt 8, ergänzt um architekturspezifische Risiken dieser Provider-Schicht:

| Nr. | Risiko | Beschreibung |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lizenz der Default-Übersetzung (LEB) | Nicht gemeinfrei — muss vor Phase C entschieden werden (siehe Phase B) |
| 2 | Datenqualität des gebündelten Korpus | ~155.000 Verse (5 × ~31.000) — höheres Fehlerrisiko als bei der bereits einmal fehlerhaften Versifikationstabelle; erfordert systematische Stichprobenverifikation |
| 3 | Repo-Größe | Mehrere MB Korpusdaten — Bündelung im Repo vs. Download muss bewusst entschieden werden (Phase B) |
| 4 | Suchqualität | FTS5-Ranking strukturell einfacher als Biblias produktiver Suchdienst — Erwartungshaltung muss in Tool-Beschreibung kommuniziert werden |
| 5 | get_cross_references bleibt Heuristik | Migration verbessert nur die Datenquelle, nicht die fachliche Qualität der Cross-Reference-Logik selbst — Missverständnis „echte Cross-Reference-Datenbank" muss vermieden werden |
| 6 | Sprachlücke bleibt bestehen | Überwiegend deutschsprachige, lokal installierte Übersetzungen bleiben weiterhin nicht durchsuchbar — verstärkt Erwartungslücke zwischen TranslationProvider (70 Übersetzungen) und BibleTextProvider/SearchProvider (5 englische + optional LEB) |
| 7 | Kein Ground-Truth-Vergleich | Solange P1 (kompromittierter Biblia-Key) nicht behoben ist, kann Verhaltensparität mit der bisherigen Biblia-Implementierung nicht empirisch verifiziert werden |
| 8 | Feldmapping-Altlast (P3) | Unverifiziertes title-vs.-passage-Mapping darf nicht unreflektiert in LocalSearchProvider übernommen werden |
| 9 | (neu) FTS5-Query-Escaping | Nutzereingaben mit FTS5-Sonderzeichen (", *, AND/OR/NOT als reservierte Wörter) können ungültige Abfragen erzeugen — braucht Escaping/Validierung vor jeder LocalSearchProvider.search()-Anfrage, sonst Fehlerklasse „Query-Fehler" (Abschnitt 11) statt sinnvoller Ergebnisse |
| 10 | (neu) Fallback-Matrix-Testaufwand | Vier Kombinationen (lokal verfügbar × Key gesetzt) pro Resolver-Typ müssen einzeln getestet werden (siehe 11_MCP2_Architektur_Vorschlag Schritt 4) — Testaufwand steigt gegenüber der bisherigen Direktkopplung, ist aber durch die Provider-Isolation gut eingrenzbar |
| 11 | (neu) Über-Abstraktion bei vorzeitigem Stopp | Wird nur Phase A umgesetzt (Provider-Interfaces) ohne B–D (Korpus), entsteht eine Abstraktionsschicht ohne funktionalen Mehrwert — Phase A sollte nur begonnen werden, wenn eine grundsätzliche Absicht besteht, mindestens bis Phase D fortzusetzen, sonst ist der Aufwand nicht gerechtfertigt |
| 12 | (neu) Konfigurationsoberfläche wächst | Ein neuer Pflicht-/Optional-Parameter (LOCAL_BIBLE_CORPUS_PATH) erhöht die Setup-Komplexität geringfügig — sollte in Phase F klar dokumentiert werden, insbesondere im Zusammenspiel mit der bereits bestehenden Autodetection-Logik für LOGOS_DATA_DIR |

# 20. Empfehlung für Phase 3

Phase 3 sollte ausschließlich Migrationsphase A umsetzen (Provider-Abstraktion, reines Refactoring ohne Verhaltensänderung) — kleinster, risikoärmster Schritt, der sofort Wert liefert (aufgeräumter Code, toter Code entfernt, siehe Randbefund in 15_Biblia_Restabhaengigkeit_Analyse) und alle bestehenden Tests grün hält, ohne von noch offenen Produktentscheidungen abzuhängen.

Phase B (Default-Übersetzung, Bündelungsform, Zielumfang) explizit als Entscheidungspunkt vor Phase 3 oder als expliziter erster Schritt darin behandeln — nicht stillschweigend annehmen. Konsistent mit der in 14_Project_Completion_Report dokumentierten Lehre „offene Entscheidungen explizit machen, statt sie stillschweigend zu treffen".

Phasen C–F erst nach Phase-B-Entscheidung beginnen, da sonst laut Risiko 11 eine Abstraktionsschicht ohne funktionalen Mehrwert entstehen könnte.

Kein Big-Bang: Die sechs Phasen bleiben bewusst einzeln committ- und testbar — passend zur durchgängig eingehaltenen Projektregel „kleine, abgeschlossene Schritte" (siehe Sitzungsvorgaben zu Phase 1 und 2).

P1 (kompromittierter Biblia-Key) unabhängig davon kurzfristig angehen — ermöglicht sowohl den LEB-Sonderfall in der neuen Architektur als auch endlich die Verifikation von P3 (Feldmapping), was aktuell blockiert ist.

Diagnose-Tool-Integration (Abschnitt 13, Punkt 3) als natürliche Erweiterung nach Abschluss von Phase E einplanen — das source-Feld ist dann bereits vorhanden und muss nur noch sichtbar gemacht werden.

# Nicht Teil dieses Dokuments

Keine Codeänderung, keine neue Tool-Implementierung, kein Commit.

Keine finale Entscheidung zu Lizenz/Bündelungsform des Textkorpus (Phase B) — bewusst als offene Entscheidung an den Nutzer zurückgegeben.

Keine Bewertung einer kuratierten Cross-Reference-Datenquelle über die in Abschnitt 13 skizzierte Erweiterungsmöglichkeit hinaus.